Приложение А

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ПАО «КЗМС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Углов

М.П.

**Техническое задание**

**На выполнение работ по модернизации (установка второй грузовой тележки)**

**мостового крана рег. № 11162/5 г/п 5 т**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные требования | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Объект и адрес объекта | Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23. |
| 2 | Исполнитель работ | По результатам аукциона (тендера) |
| 3 | Стадии проектирования | 1. Проектная документация:  - разработка проекта по модернизации мостового крана рег. №11162/5 произвести расчет на установку 2 (двух) тележек грузоподъемностью 1,5 (полторы) т каждая, синхронное управление  2. Экспертиза проекта  3. Рабочая документация:  - разработка перечня электрооборудования, схемы электрической принципиальной, схемы монтажной, таблицы соединений |
| 4 | Технический надзор | Не предусмотрен |
| 5 | Авторский надзор | Не предусмотрен |
| 6 | Вид строительства | Модернизация |
| 7 | Описание необходимых работ и этапов выполнения | 1. Демонтаж грузовой тележки мостового крана рег. №11854/9  2. Монтаж грузовой тележки мостового крана рег. №11854/9 на мостовой кран рег. № 11162/5  3. Полная замена токоподводящей и управляющей кабельно-проводниковой продукции грузовой тележки №2 (11854/9)  4. Подключение второй тележки к системе радиоуправления, настройка синхронного управления механизмами подъема  5. Пусконаладочные работы. Испытание крана. |
| 8 | Требования к подрядчику | - Наличие производственной базы.  - Наличие средств.  - Наличие квалифицированного персонала.  - Наличие СРО  - Соблюдение норм охраны труда и правил промышленной безопасности.  - Соблюдение сроков выполнения работ.  - Качество выполнения работ.  - Работы производить в соответствии с проектом |
| 9 | Стоимость работ | Определяется сметой |
| 10 | Ведомость работ | Приложение №1 |
| 11 | Ведомость ресурсов | Приложение №2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | *(должность, подпись, расшифровка)* | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | *(должность, подпись, расшифровка)* | | | |